ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Краснодар                                                                                                              __ ______ 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы» (ООО «ЭНСИ»), в лице управляющего Падалки Андрея Викторовича, действующего на основании Устава (далее – Заказчик), с одной стороны, и 

______________________________ (________) в лице_____________________________, действующего на основании __________________________ (далее – Исполнитель), с другой стороны, при совместном упоминании Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны договорились понимать используемые в настоящем договоре термины в следующем значении:

- Электроустановка (электрооборудование) - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. Перечень электроустановок (электрооборудования) указан в Перечне имущества, передаваемого на техническое обслуживание (Приложение № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Техническое обслуживание электроустановки (электрооборудования) - комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 

- Испытание электрооборудования – экспериментальные определения качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами в «Правилах и инструкциях по объему и нормам испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97).

- Наладка устройств релейной защиты и автоматики - комплекс операций по профилактическому контролю устройств РЗА, проводимый в целях выявления и устранения возникающих в процессе эксплуатации возможных неисправностей его элементов, способных вызвать излишние срабатывания или отказы срабатывания устройств РЗА, а также восстановление работоспособности РЗА в случае обнаружения неисправностей. 
-  Капитальный ремонт - это ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (п. 36 ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 15.11.1978 N 2986). 

  - Текущий ремонт - это ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности изделия. Он состоит в замене и (или) восстановлении отдельных частей вещи (п. 38 ГОСТ 18322-78 "Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения", утвержденного Постановлением Госстандарта СССР от 15.11.1978 N 2986).

Для толкования и определения терминов Стороны руководствуются следующей документацией:

 – «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

 – «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭиЭС), утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; 

–  «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО-34.04.181-2003);

– Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»; 

– «Объем и нормы испытаний электрооборудования» (РД 34.45-51.300-97), утвержденные РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997 г; 

– Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

– «Межотраслевыми правилами по охране труда» (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001) с изменениями от 18.02.2003г.);
– «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35 кВ» (РД 153-34.3-35.613-00);

– иные нормативно-правовыми акты РФ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1
Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора, руководствуясь общими положениями Технического задания (общие положения указаны в Приложении № 1 – техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторных подстанции, воздушных и кабельных линий 10-6/0,4кВ, Приложении № 2 – техническое задание на проведение высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования объектов) осуществлять плановое техническое обслуживание электрооборудования Заказчика, указанного в Перечне имущества (Приложение № 3) (далее – объекты), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать данные работы в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Техническое обслуживание электроустановки (электрооборудования) производится Исполнителем в плановом режиме. В рамках планового технического обслуживания помимо перечня работ, непосредственно связанным с технически обслуживанием, Исполнителем, в том числе, производятся, работы по высоковольтным испытаниям, наладке релейной защиты и автоматики, текущему ремонту и капитальному ремонту (в случае возникновения необходимости) (далее – Работы). 
2.2. Исполнитель производит работы  на основании представленных Заказчиком дефектных ведомостей (Приложение № 4), руководствуясь общими положениями Технического задания, и в соответствии с уточненным заданием на проведение высоковольтных испытаний электрооборудования, заданием на выполнение работ по наладке устройств релейной защиты и автоматике по каждому объекту отдельно, а также в соответствии с утвержденными Заказчиком графиком осмотра и планово-предупредительного ремонта (Приложение № 5), графиком проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования (Приложение № 6), графиком выполнения работ по наладке и ремонту устройств релейной защиты и автоматике (Приложение № 7).
Проведение осмотра и подготовка перечисленной в настоящем пункте документации (Приложения №№ 4-7) производится силами Заказчика.
2.3. Заказчик подтверждает, что Заказчик владеет и пользуется электрооборудованием, указанном в Приложении № 3 к настоящему Договору, на законных основаниях (право собственности, аренда, субаренда, иное).

2.4. Исполнитель подтверждает, что имеет право выполнять Работы, предусмотренные настоящим Договором, в т.ч. имеет свидетельство о регистрации электролаборатории в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), а также допуск СРО и соответствует иным нормативно-правовым требованиям. 
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ РАБОТ

3.1. Работы по Договору выполняются в течение следующего срока: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года. 

3.2. Сроки выполнения отдельных этапов/видов работ установлены в соответствии с Приложением № 5, Приложением № 6, Приложением № 7, но в любом случае срок выполнения всех Работ в соответствии с Договором не должен превышать срока, установленного п.3.1. Договора. 

3.3. Исполнитель определяет технологию выполнения Работ самостоятельно, соблюдая обязательные требования действующих нормативных документов РФ. 

3.4. Исполнитель вправе по своему усмотрению привлекать для выполнения Работ по Договору третьих лиц (субисполнителей). О привлечении соответствующих третьих лиц Исполнитель обязан уведомлять Заказчика не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента их привлечения. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субисполнителем в соответствии с правилами п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ. 3.5. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им материалов (в том числе запасных частей) и оборудования, а также за достоверность данных, изложенных в протоколах испытаний. 

3.5. Исполнитель приступает к выполнению работ не позднее срока, предусмотренного Приложением № 5, Приложением № 6, Приложением 7. Не менее чем за 30 календарных дней до начала производства Работ на объекте Заказчик передает Исполнителю необходимую техническую документацию, лист осмотра. 
3.6. Порядок сдачи-приемки Работ: 

3.6.1. Исполнитель, после выполнения Работ в соответствии с Приложением № 5, Приложением № 6, Приложением № 7 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания, установленного для выполнения Работ срока, представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ по Договору. 

3.6.2. Одновременно с представлением акта о приемке выполненных работ Исполнитель передает Заказчику технический отчет по высоковольтным испытаниям в отдельности по каждому объекту, а также при необходимости техническую, эксплуатационную и иную сопроводительную документацию на Работы (при наличии). 
3.6.3. Выполнение Исполнителем Работ по Договору подтверждается подписанием Заказчиком актом о приемке выполненных работ) без замечаний. 

3.6.4. Заказчик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения акта о приемке выполненных работ произвести инспекцию результата Работ и подписать направленные ему приемо-сдаточные документы, либо представить письменный мотивированный отказ от их подписания с указанием причин отказа. Стороны установили, что подписание Заказчиком акт о приемке выполненных работ  без замечаний не лишает его права предъявлять Исполнителю претензии относительно скрытых дефектов выполненных работ в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания соответствующего акта о приемке выполненных работ. 
3.6.5. В случае предоставления Заказчиком письменного мотивированного отказа от подписания акт о приемке выполненных работ Исполнитель и Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты предоставления письменного мотивированного отказа согласуют Протокол разногласий, в котором указываются также способы и сроки устранения замечаний. Предоставление Заказчику для согласования Протокола разногласий входит в обязанности Исполнителя. 
3.6.6. Выявленные недостатки по согласованному Протоколу разногласий устраняются Исполнителем без увеличения стоимости Работ по Договору в сроки, предусмотренные Протоколом разногласий 
3.6.7. В случае если Заказчик не подписал актов о приемке выполненных работ и не представил Исполнителю мотивированный отказ от его подписания в срок, установленный п.3.6.4. Договора, Работы в отчетном периоде считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме, принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в полном объеме на основании одностороннего акта. 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по производству работ своими материалами.
4.2. При необходимости выполнения работ давальческими материалами, Исполнитель оформляет заявку на необходимые материалы. Заказчик осуществляет поставку строительных материалов, стоимость которых не входит в стоимость выполненных Исполнителем работ. Перечень и объем давальческих материалов Заказчика отражается в соответствующем разделе сметного расчета.

4.3. Передача Исполнителю давальческих материалов Заказчика оформляется накладной на отпуск материалов на сторону (форма № М-15).

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость работ, указанных в п. 1.1. Договора, определяется в соответствии со сметными расчетами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.2. Оплата выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком на основании актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам (форма № КС-2, форма № КС-3).

5.3. После подписания сторонами документов, указанных в п. 5.2. Договора, Исполнитель выставляет Заказчику счет на оплату, а Заказчик оплачивает выставленный Исполнителем счет не позднее пяти дней с момента его получения.

5.4. Обязательство Заказчика по оплате работ считается исполненным с момента списания денежных средств с его расчетного счета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик обязан: 

6.1.1. Заказчик обязан обеспечить: 

- доступ Исполнителя на объекты; 

- отключение электроэнергии от электрооборудования, подлежащего испытаниям и измерениям, в соответствии с требованиями Исполнителя, связанными с выполнением Работ по Договору; 

- обеспечить на объектах безопасные условия труда сотрудников Исполнителя, осуществляющих непосредственные Работы по испытанию и измерению электрооборудования; 

- оформление допуска сотрудников Исполнителя к работам. 

Заказчик не несет ответственности за сотрудников (работников) Исполнителя. 

6.1.2. Заказчик обязан принять результат Работ, выполненных Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора. 

6.1.3. Заказчик обязан произвести оплату общей стоимости Работ в соответствии с условиями Договора (п.5.1. – 5.4. Договора). 

6.1.4. Заказчик обязан также выполнять другие обязанности, исполнение которых на него возложено действующим законодательством РФ и/или настоящим Договором. 

6.2. Заказчик вправе:

6.2.1. Получать информацию от Исполнителя о ходе выполнения Работ, в процессе осуществления Работ по Договору. 

6.2.2. Обратиться к Исполнителю с просьбой о внесении в выполняемые Работы (на любом этапе Работ) дополнений и изменений, что оформляется Сторонами Дополнительным соглашением в соответствии с положениями настоящего Договора. В случае если внесение таких дополнений и/или изменений влечет увеличение объема Работ, такие изменения и /или дополнения согласовываются Сторонами письменно в соглашениях о дополнительных работах (объем, стоимость и порядок проведения таких работ предусматриваются в соглашениях о дополнительных работах). 

6.2.3. Осуществлять контроль за проведением Работ, не вмешиваясь и не препятствуя процессу производства Работ, выполняемых Исполнителем, если они производятся в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства. 

6.2.4. Требовать от Исполнителя устранения выявленных дефектов и недостатков Работ как в процессе их исполнения, так и в момент приемки Работ по актам о приемке выполненных работ.
6.3. Исполнитель обязан: 

6.3.1. Выполнить Работы по настоящему Договору качественно и добросовестно в соответствии с задачами, объемом Работ и сроками их выполнения, определенными условиями Договора, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТов, ПТЭ, ПТБ и иными нормами, предусмотренными действующим законодательством. 

6.3.2. Сдать результат Работ Заказчику путем передачи документации, определенной в п.3.6.1 и 3.6.2 Договора. 

6.3.3. Ежемесячно предоставлять отчет по произведенным на объектах работам (Приложение № 8). 

6.3.4. Привлекать к выполнению Работ персонал, соответствующего уровня квалификации, обладающий всеми необходимыми документами/уровнями допуска для производства Работ, который необходим для успешного и качественного исполнения Договора. 

6.3.5 Своевременно, в срок не менее чем за 5 (пять) календарных дней, уведомлять в письменной форме Заказчика о возникновении спорных ситуаций в ходе выполнения Работ, в случае если такие действия (бездействия) препятствуют и/или могут повлечь препятствия в выполнении Договора. 

6.3.6. В процессе осуществления Работ по Договору, предоставлять Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса, информацию о ходе выполнения Работ. 

6.3.7. Исполнитель обязан при утрате или ущербе, причиненном оборудованию Заказчика (порча, гибель или разукомплектование оборудования Заказчика) по вине Исполнителя, нести ответственность в соответствии с условиями раздела 8 настоящего Договора. 

6.3.8. Устранять в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования дефекты и недостатки Работ, выявленные Заказчиком процессе их исполнения.

6.3.9. Устранять выявленные недоставки и дефекты в работах в соответствии с протоколом разногласий в установленные сроки. 
6.3.10. Исполнитель обязан также выполнить другие обязанности, выполнение которых возложено на него настоящим Договором и/или законодательством Российской Федерации. 
6.3.11. По требованию Заказчика удалить любое лицо, нарушившее правило работы на Объекте, без права привлечения его к работам без разрешения Заказчика
6.4. Исполнитель вправе: 
6.4.1. С предварительного письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, по своему усмотрению, при условии сохранения уровня квалификации, который необходим для успешного исполнения Договора.

6.4.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.

6.4.3. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. ГАРАНТИИ

7.1. Исполнитель гарантирует: 

- выполнение всех Работ в соответствии с условиями Договора и в срок, определенный Договором; 

- высокое качество всех произведенных Работ и примененных материалов; 

- наличие у него необходимой квалификации для выполнения Работ; 
- наличие у него необходимых разрешений для исполнения Договора. 

7.2. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 3 (Три) месяца с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных Работ. 

7.3. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков Работы Заказчик направляет Исполнителю соответствующее письменное уведомление. Исполнитель обязан устранить все недостатки Работ, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока, в установленный по согласованию с Заказчиком разумный срок, который не может превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента письменного уведомления Заказчиком Исполнителя, указанного в настоящем пункте. 

7.4. Все расходы по устранению недостатков Работ несет Исполнитель. Исполнитель обязан приступить к устранению недостатков Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика. 

7.5. Если Исполнитель не устранил выявленные недостатки Работ в течение согласованного с Заказчиком срока, который не может превышать 30 (тридцать) календарных дней, Заказчик вправе устранить эти недостатки самостоятельно или с привлечением третьих лиц с отнесением всех расходов на счет Исполнителя. 

7.6. В случае если устранение недостатков Работ в течение гарантийного срока занимает более 30 (тридцать) календарных дней с момента письменного уведомления, направляемого Заказчиком Исполнителю, об обнаружении таких недостатков, гарантийный срок, установленный настоящим пунктом, продлевается на период времени, необходимый для устранения выявленных недостатков Работ, начиная с момента обнаружения таких недостатков Заказчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации. 

8.2. Исполнитель несет ответственность за персонал, привлекаемый Исполнителем к исполнению Работ по Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. При нарушении срока оплаты Работ (п.5.2. Договора) Исполнитель вправе потребовать, а Заказчик на основании требования Исполнителя обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости Работ.

8.4. За несоблюдение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе начислить пени за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости Работ. 

8.5. В случае утраты/гибели/повреждения оборудования/результата Работ/частей оборудования по вине Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику стоимость утраченного оборудования/результата Работ/частей оборудования в полном объеме в размере его рыночной стоимости. 

8.6. Штрафные санкции начисляются и выплачивается на основании письменного требования Стороны (претензии), в чью пользу она должна быть выплачена. 

8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений. 

8.8. В случае привлечения Заказчика к административной или иной ответственности уполномоченными государственными органами, а также в случае предъявления к Заказчику претензий со стороны третьих лиц, в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением Исполнителем Работ в соответствии с настоящим Договором, Исполнитель обязан в полном объеме возместить Заказчику его расходы и убытки, связанные с соответствующими требованиями и претензиями.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ


9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных при данных условиях обстоятельствах, возникших после заключения договора, и которые Стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).


9.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет соразмерное увеличение срока исполнения обязательств по Договору на весь период их действия.


9.3. В случае если действие форс-мажорных обстоятельств продлится более одного месяца, каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за десять дней до планируемой даты расторжения. 
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае, если споры и разногласия невозможно будет урегулировать путем переговоров, и Стороны не придут к взаимоприемлемому решению. Стороны передают их на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края.

11. СРОК, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Срок действия договора устанавливается: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.
11.2. Условия Договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и оформлены Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

11.4. Обязательства по настоящему Договору прекращаются по истечению срока действия Договора или до истечения срока действия Договора по обоюдному письменному согласию Сторон. 

11.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона - инициатор расторжения обязана письменно уведомить другую Сторону о его расторжении за месяц до предполагаемой даты расторжения.
11.6. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно также в порядке и случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Все положения Договора и дополнительных соглашений к нему, а также вся информация, полученная в связи с заключением, исполнением, изменением, прекращением Договора, составляет коммерческую тайну и не подлежит разглашению Исполнителем и Заказчиком третьим лицам в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения Договора. 
12.2. Исполнитель и Заказчик не вправе без предварительного письменного разрешения другой стороны ссылаться и (или) разглашать прямо и (или) косвенно, путем действия и (или) бездействия, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) информацию, предоставленную в ходе исполнения обязательств по Договору.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор (включая все Приложения к нему и любые дополнения, подписанные обеими Сторонами) содержит полное соглашение между Сторонами в том, что касается упомянутого предмета Договора и заменяет все предыдущие договоренности, утверждения, и соглашения, как устные, так и письменные, между Сторонами по отношению к названному предмету Договора. 

13.2. Договор и все документы, предъявленные Сторонами друг другу, составляются на русском языке, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

13.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным или неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных положений Договора. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного положения действительным, наилучшим образом, отражающим интересы Сторон. 

13.5. Стороны обязаны незамедлительно сообщать об изменении своих почтовых адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, телефаксов. 

13.6. Приложениями к настоящему Договору являются: 
13.6.1. Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию трансформаторных подстанции, воздушных и кабельных линий 10-6/0,4кВ; 
13.6.2. Приложение № 2 – Техническое задание на проведение высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования объектов;

13.6.3. Приложение № 3 – Перечень имущества;
13.6.4. Приложение № 4 – Дефектная ведомость (форма);
13.6.5. Приложение № 5 – График осмотра и планово-предупредительного ремонта;
13.6.6. Приложение № 6 – График проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования;

13.6.7. Приложение № 7 – График выполнения работ по наладке устройств релейной защиты и автоматики;
13.6.8. Приложение № 8 – Отчет по произведенным на объектах работам. 
14. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосистемы»  (ООО «ЭНСИ»)

350033, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д. 3А офис 3

ИНН 2309132239, КПП 230901001, 

ОГРН 1122309002750

р/с 40702810608000002075 в филиале «Краснодарский» АО «Банк ДОМ.РФ», 

к/с 30101810700000000523, БИК 040349523 

Управляющий ____________А.В. Падалка
	Исполнитель:
________________________________

________________________________
________________________________
ИНН ____________, КПП __________ 

ОГРН ______________
р/с_____________ в ____________ 
к/с _______________, БИК __________
__________________________ ___________
	


. 
Приложение № 1

к Договору подряда

от __________ года № _____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2021 г. работ по техническому обслуживанию трансформаторных подстанции, воздушных и кабельных линий 10-6/0,4кВ

1. Общие требования к Работам:

Техническое обслуживание электрооборудования должно осуществляться в соответствии с  «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (ПТЭиЭС), утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, и «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования зданий и сооружений электростанций и сетей» (СО-34.04.181-2003)

	
	Условия
	Закупка работ, услуг (ремонт оборудования, испытания, строительные работы и т.п.)

	1. Общие требования

	1.1.
	Наименование объекта
	Трансформаторные подстанции 10-6/0,4кВ, ЛЭП-10-6/0,4кВ  

	1.2.
	Местонахождение объекта
	Краснодарский край и Республика Адыгея

Перечень объектов и сетей установлен Приложением № 3

	1.3.
	Характеристика объекта
	Трансформаторные подстанции 10-6/0,4кВ, воздушные и кабельные линии 10-6/0,4кВ.  

	1.4.
	Наименование закупки (работы, услуг) (текущий, средний, капитальный, типовой, сверхтиповой ремонт, техническое обслуживание)
	Работы по плановому техническому обслуживанию, включая наладку релейной и автоматической защиты, текущий и капитальный ремонты трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей».

	1.5.
	Технические требования -описание работ (услуг, товаров), ведомость объёма работ (услуг).
	Исполнителю поручаются следующие работы:

1. Осмотр ТП– 1раз в мес.;

2. Доливка масла в трансформаторы серии ТМ– 1раз в год;

3. Надписи в РУ-10-6/0,4кВ –  1раз в год;

4. Протирка оборудования в ТП  – 1раз в 6 мес.;

5. Проверка функционирования системы освещения в ТП– 1 раз в мес.;

7. Проверка состояния и наличие замков в дверях – 1 раз в мес.;

8. Снятие показаний приборов учета– 1 раз в мес.;

9. Уборка территории  ТП– 1 раз в мес.;

10. Уборка охранной зоны ТП – 1 раз в мес.;

11. Обходы ВЛ – 1 раз в мес.;

12. Надписи на опорах – 1 раз в мес.;

13. Замеры тока и напряжения в ТП в утренние и вечерние часы в весенний и зимний период – 2 раза в год;

14. Выполнение ТЗ по замерам тока и напряжения – 1 раз в мес.;

15. Ведение журнала и наличие бланков 

переключений – 1 раз в мес.;

16. Ведение журнала дефектов и неполадок ВЛ, КЛ и ТП – 1 раз в мес.;

17. Внесение изменений в однолинейные схемы ТП (по переключениям) – 2 раза в мес.;

18. Выявление дефектов в ТП  – 1 раз в мес.;

19. Предоставление отчета о выполнении ТЗ – 1 раз в мес.;

20. Предоставление списков лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений – 1раз в год;

21. Предоставление приказа на ответственного за электрохозяйства, с удостоверением установленной формы  – 1раз в год;

22. Осмотр концевых заделок по КЛ  – 1 раз в мес.;

23. Все работы должны производиться в соответствии с нормативными документами:

-ПУЭ;

-ПТЭЭС и С;

-СО 34.04.181-2003, «Правила организации ТО и Р оборудования»;

-Федеральный Закон от 30.12.09 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-МДК 5-01.01;

-ПОТ РМ-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по  охране труда при эксплуатации электроустановок»

и  др. действующими НТД.

24. Текущие и капитальные ремонты осуществляются на основании сметных расчетов в соответствии с листом осмотра


	Заказчик

Управляющий ООО «ЭНСИ»

____________________________А.В. Падалка
	Исполнитель

__________________________ __________



Приложение № 2
к Договору подряда

от ________ года № _________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования объектов
1.1. Цель выполнения работ
Цель выполнения работ - проведение высоковольтных испытаний и измерений оборудования подстанций для своевременного выявления аварийно-опасных дефектов и повреждений, оценки технического состояния и определения возможности и условий дальнейшей эксплуатации оборудования для обеспечения бесперебойной работы электроустановок Заказчика и выполнения требований нормативно-технической документации.
1.2. Общие положения
Работы выполняются в условиях бесперебойной работы объектов без остановки технологического процесса. В случае необходимости вывода из работы/снятия напряжения электроустановки и/или ее частей в соответствии с технологией производства работ, указанные действия производятся по согласованию с Заказчиком или его уполномоченным представителем из числа административно-технического персонала.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объектов или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Исполнитель, его сотрудники и представители обязаны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, действующих на объекте производства работ Заказчика.
1.3. Документы, подтверждающие квалификацию Исполнителя
1) Копии сертификатов, лицензий, свидетельств и иных  документов, подтверждающих квалификацию Исполнителя по всем видам работ, указанных в данном техническом задании;
2) Наличие производственной базы, прошедшей регистрацию в Ростехнадзоре (подтверждается копией свидетельства о регистрации электролаборатории);
1.4. Нормативно-техническое сопровождение
Работы по  испытаниям  и  измерениям электрооборудования  должны выполняться  в соответствии с действующими нормативными документами:
1) РД 34.45-51.300.07 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»
2) ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
3) ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
4) СО-153-34.04.181-2003,   «Правила   организации   технического   обслуживания   и

ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
5) ППБ 01-03 Правилами пожарной безопасности;
6) Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;
7) СНИП 3.05.06-85 "электротехнические устройства",  в части электроустановок и электрических сетей напряжением до 35 кВ включительно;
8) СО  34.04.181-2003.Правила  организации  технического  обслуживания  и  ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
9) Иными, в том числе предусмотренными Договором.
1.5. Сроки и время выполнения работ
Все работы выполняются в соответствии с временем, согласованным с Заказчиком с понедельника по воскресенье в период с 00.00 до 24.00 часов.
Сроки выполнения работ: с 01 января 2021 года до 31 декабря 2021 года.
Работы по испытаниям и измерениям электрооборудования выполняются в соответствии с графиком выполнения работ, предоставляемым Исполнителем и согласованным с Заказчиком.
1.6. Состав и качественные характеристики работ
Технический отчёт минимально должен включать следующие разделы:
	I.
II.
	Титульный лист;
Список технической документации;

	III.
	Копия свидетельства о регистрации/перерегистрации электролаборатории;

	IV.
V.
	Пояснительная записка с кратким описанием объекта; 

	VI. VII.
	Протоколы проверки электроустановки; Протоколы испытаний электрооборудования;

	VIII.
	Протоколы тепловизионного контроля электрооборудования;
Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений;

	X.
	Ведомость
дефектов,
выявленных
в
результате
проведённых испытаний, с указанием результатов устранения дефектов;

измерений

	XI.
	Заключение.


Протокол  испытаний  должен  быть  сделан  для  каждого  электрооборудования  в отдельности и содержать следующие минимальные основные сведения:
· Наименование и адрес испытательной лаборатории;
· Регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;
· Номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
· Полное наименование электроустановки и ее элементный состав;
· Наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;
· Дату получения заявки на испытания, сведения о проектной документации (при наличии) в соответствии с которой смонтирована электроустановка;
· Сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата) (при наличии);
· Дату проведения испытаний;
· Место проведения испытаний;
· Климатические
условия
проведения
испытаний
(температура, влажность, давление);
· Цель  испытаний  (приемо-сдаточные,  сличительные, контрольные, эксплуатационные);
· Нормативный
документ,
на
соответствие
требованиям
которого
проведены испытания (ГОСТ, нормы, правила и т. п.);
· Значения
показателей
по
нормативным
документам
и
допусков
при необходимости;
· Фактические  значения  показателей  испытанных  электроустановок  с  указанием погрешности измерений при необходимости;
· Вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;
· Заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;
· Подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;
· Печать испытательной лаборатории (или организации);
· Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются.  При  необходимости  их  оформляют  только  в  виде  отдельного  документа
«Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.
· В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.
Технические отчёты по испытаниям и измерениям электрооборудования предоставляются в двух экземплярах в сброшюрованном виде с отсутствием возможности замены листов. Технические отчёты должны быть официально закреплены подписями исполнителей замеров и составителей отчётов, а также печатями электроизмерительной лаборатории и организации Исполнителя. Отчеты предоставить Заказчику, как на бумажном носителе, так и в электронной форме на компакт-диске в течение 7 (семи) календарных дней с момента после окончания проведения испытаний.
Исполнитель должен иметь методики на проведение каждого вида испытаний и по требованию Заказчика предоставить их.
1.7. Перечень объектов и адреса места проведения работ
В соответствии с Приложением № 3 к Договору.
1.8. Требования к качеству выполняемых работ
Электроизмерительные приборы должны быть сертифицированы на соответствие техническим регламентам для выполнения требуемых работ, а также поверены в соответствии с законом РФ № 102-ФЗ от 26.06.2008 “Об обеспечении единства измерений”.
Все работы по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования проводятся только в присутствии административно-технического персонала Заказчика с предварительным уведомлением Заказчика (не менее чем за 1 день) о характере, времени и месте выполнения работ.
Исполнитель должен иметь разработанные и утверждённые руководителем организации Исполнителя методики или инструкции на все виды выполняемых работ по проведению профилактических испытаний и измерений электрооборудования.
Технология, качество и безопасность выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих: строительных норм и правил (СНиП), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда (правилам безопасности) при эксплуатации электроустановок и Правил устройства электроустановок.
Используемые материалы, приборы  и оборудование должны  соответствовать государственным стандартам, технологическим условиям и требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
1.9. Соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по  технике  безопасности  и  пожарной  безопасности  возлагается  на  Исполнителя. Организация и выполнение работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской  Федерации  об  охране  труда,  а  также  иных  нормативных  правовых  актов, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 (ред. от 30.07.2014) "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несёт персонально руководитель Исполнитель или лицо его заменяющее.
Работы в действующих электроустановках должны проводиться в полном соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.
В соответствии с правилами Исполнителю предоставляется право выдачи наряда, распоряжения для выполнения работ в соответствии с условиями Договора.
В соответствии с правилами, работы, проводимые Исполнителем на электрооборудовании объектов Заказчика по нарядам и распоряжениям, регистрируются в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.
Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям ведется Исполнителем и может быть проверен в любое время административно-техническим персоналом Заказчика.
Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.
	Заказчик

Управляющий ООО «ЭНСИ»

____________________________А.В. Падалка
	Исполнитель

__________________________ ___________



Приложение № 3
к Договору подряда

от ___________ года № ________
Перечень имущества
	№
п/п
	Диспетчерское наименование
	Тип объекта
	Месторасположение

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	ТП-1804п
	2КТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Ставропольская, 107/8
	

	2
	ТП-2694п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Таманская, 153
	

	3
	ТП-2773п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Таманская, 153
	

	4
	ТП-2227п
	2КТП 1600-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4Б
	

	5
	ТП-2302п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Селезнева 4/10, ул. Таманская 153/2
	

	6
	ТП-2421п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4А
	

	7
	КРУН от ТП-2421п
	6хКСО 10 кВ
	г. Краснодар, ул. Селезнева, 4А
	

	8
	ТП-2643п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Селезнева 4/9
	

	9
	ТП-3141п
	2БКТП 1600-10/0,4
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, 102/7
	

	10
	ТП-1951п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. А. Покрышкина, 2/2 строение 1
	

	11
	ТП-3059п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Степная 1/1
	

	12
	ТП-2738п
	4БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кореновская, 57
	

	13
	ТП-2711п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 42 корпус 7 (литер 6)
	

	14
	ТП-2917п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 42/3, корпус 1 (литер 10)
	

	15
	ТП-2922п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Западный обход, 42, корпус 4 (литер 4) и корпус 3 (литер 5)
	

	16
	РТП-51
	РТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 11/6
	

	17
	КРУ в РТП-51
	3хКСО 10 кВ
	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 11/6
	

	18
	ЛЭП-10 кВ от ПС 220/110/35/10/6 кВ "Витаминкомбинат" до РТП-51 (ф. "ВК-12")
	ВКЛ
	
	

	19
	ТП-269п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 15/1
	

	20
	ТП-987
	ЗТП 2х400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 9-я Тихая, 9/1
	

	21
	ТП-2534п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 6/г
	

	22
	ТП-2856п
	КТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Целиноградская, 2/6
	

	23
	РП-2945п
	БРП 10 кВ
	г. Краснодар, ул. 5-ая Дорожная, участок 68
	

	24
	ТП-2858п
	2КТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 3-я Трудовая
	

	25
	ТП-2900п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, пос. Березовый, ул. 5-ая Дорожная, уч. 68
	

	26
	ТП-2905п
	2КТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, пос. Березовый, ул. Декоративная, 1/5
	

	27
	ТП-2938п
	2КТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, ул. 5-я Дорожная
	

	28
	ТП-3010п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул.5-ая Дорожная, участок 68
	

	29
	ТП-3122п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, п. Березовый, ул. Ейское шоссе
	

	30
	ТП-2397п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Целиноградская 4/2
	

	31
	ТП-2533п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, п. Берёзовый, 7/37
	

	32
	ТП-2848п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, пос. Березовый 7/48
	

	33
	ТП-400/27,5/0,4 (Шумливый И.А.)
	КТП 400-27,5/0,4
	г. Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул. Новороссийская, д. 47/2
	

	34
	РП-1960п
	БРП 10 кВ
	г. Краснодар, бул-р Клары Лучко, 12
	

	35
	ТП-1961п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, бул-р Клары Лучко, 12
	

	36
	ТП-2048п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, бул-р Клары Лучко, 12
	

	37
	ТП-2163п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, б-р Клары Лучко, 16, литер 4, 3 (жилой массив)
	

	38
	ТП-2440п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Генерала Шифрина, 1
	

	39
	ТП-897п
	2КТП 160-10/0,4
	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 33/14
	

	40
	ТП-898п
	2КТП 160-10/0,4
	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, д. 33/1
	

	41
	ТП-И-101-406-880п
	2БКТП 1000-10/0,4
	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, д.31/3
	

	42
	ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 и оп. № 1а до оп. № 27 (ф. И-101; ф. И-406)
	ВЛ
	Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Новая Адыгея
	

	43
	ТП-И-101-487п
	2КТП 1000-10/0,4
	Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д. 31/6
	

	44
	ТП-2985п
	2КТП 630-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Симферопольская, 58/3
	

	45
	ТП-2470п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Героев разведчиков, 12
	

	46
	ТП-2548п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Героев разведчиков, 12
	

	47
	ТП-2991п
	2КТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 8, корпус 3 (литер 2.1)
	

	48
	ТП-3076п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Героев Разведчиков, 6, корпус 3 (литер 3.1)
	

	49
	ТП-2112п
	2КТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
	

	50
	ТП-2115п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Красноармейская, 100
	

	51
	ТП-1852п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, угол ул.  Мира и ул. Кубанской Набережной
	

	52
	ТП-1620п
	ЗТП 2х1000-6/0,4
	г.Краснодар, Западный округ, ул.им.Дзержинского, д.10/2
	

	53
	ТП-2695п
	2КТП 1000-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Садовая, 161/2
	

	54
	ТП-1535п
	ЗТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Черкасская/1Мая
	

	55
	ТП-1534п
	ЗТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 70/1
	

	56
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1307
	ВЛ, КЛ
	г. Краснодар, ул. Промышленная 47-49
	

	57
	ТП-2628п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Игнатова, 4/3
	

	58
	ТП-2529п
	2КТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, Краевая 1/1, 1/2, 1/3, Садовая, 6  
	

	59
	ТП-2277п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 52
	

	60
	ТП-2491п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 52
	

	61
	ТП-2814п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, пр. Курортный, 5
	

	62
	ТП-760п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Фадеева, 17
	

	63
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1216
	КЛ
	Г. Краснодар, ул. М.Горького 32
	

	64
	ТП-2675п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Невкипелого 18, литер 1 и литер 2
	

	65
	РТП-836п
	РТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 6 МКР №4 Почтового жилого района
	

	66
	ТП-1518п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 16
	

	67
	ТП-1551п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 5
	

	68
	ТП-1750п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Снесарева, 4
	

	69
	ТП-1751п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Снесарева, 8
	

	70
	ТП-2050п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 16
	

	71
	ТП-2051п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 9
	

	72
	ТП-838п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Невкипелого, 6
	

	73
	ТП-2479п
	2БКТП 1600-10/0,4
	г. Краснодар, ул. им. Писателя Знаменского, 9
	

	74
	ТП-2264п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Валерия Гассия, 2
	

	75
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-629
	ВЛ, КЛ
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/А
	

	76
	ТП-1720п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 210
	

	77
	ТП-2452п
	2КТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Уральская, 129
	

	78
	ТП-2921п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, л. Уральская, 162/4
	

	79
	ТП-1996п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 204
	

	80
	ТП-2181п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 204/Б
	

	81
	ТП-1502п
	ЗТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. им. Бершанской, 412
	

	82
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1442
	КЛ
	г. Краснодар, ул. Ярославского, 70, литер 2
	

	83
	ЛЭП-0,4 кВ от ТП-1443
	КЛ
	г. Краснодар, ул. Кирова, 265
	

	84
	ТП-1663п
	ЗТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 208
	

	85
	ТП-2092п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 204
	

	86
	ТП-2390п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская, 208
	

	87
	ТП-2935п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская 208/2
	

	88
	ТП-1984п
	2БКТП 1600-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Гаражная, 67
	

	89
	ТП-3100п
	2КТП 1600-10/0,4
	г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. П.М. Гаврилова, 88
	

	90
	РП-1942п
	БРП 10 кВ
	г. Краснодар, ул. Московская, 59/1
	

	91
	ТП-1943п
	ВТП 2х1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Московская, 59/1
	

	92
	ТП-2377п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Российская, 74
	

	93
	ТП-2378п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Российская, 74
	

	94
	ТП-2718п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Российская, 72/6
	

	95
	ТП-2916п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Российская 74/2, литер 11
	

	96
	ТП-2992п
	2КТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Декабристов, 59 (литер 3)
	

	97
	ТП-61п
	2БКТП 1000-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Российская, 74
	

	98
	ТП-1135
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Северная,  267
	

	99
	ТП-2518п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская 212,214,216,218
	

	100
	ТП-2519п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Сормовская 212,214,216,218
	

	101
	ТП-1390п
	2БКТП 1250-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Достоевского, 84
	

	102
	ТП-2406п
	2БКТП 1250-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Дзержинского, 93
	

	103
	ТП-1931п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул.1 Мая, 91 г
	

	104
	ТП-1230п
	ЗТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Школьная, 13/2
	

	105
	ТП-2712п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Фестивальная, 6
	

	106
	ТП-2100п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Казбекская, 1/1
	

	107
	ТП-2438п
	2КТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Симиренко, 37
	

	108
	ТП-2651п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Симиренко, 18/1
	

	109
	ТП-2571п
	3БКТП 2х630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. им. Памяти Чернобыльцев, 1
	

	110
	ТП-3049п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Круговая 4/В
	

	111
	ТП-3050п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Круговая 4/В
	

	112
	ТП-2084п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Гаврилова, 27
	

	113
	ТП-1770п
	КТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, р-н 2-го отделения агрофирмы "Солнечная"
	

	114
	ЛЭП-10 кВ от оп. № 1 возле ТП-1474п до оп. № 43 (НСТ "КНИИСХ")
	ВЛ
	г. Краснодар, р-н 2-го отделения агрофирмы "Солнечная"
	

	115
	КРУН от ТП-1770п
	2хКСО 10 кВ
	г. Краснодар, р-н 2-го отделения агрофирмы "Солнечная"
	

	116
	ТП-2860п (ранее ТП-779п)
	2КТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, п. Березовый, Березовский сельский округ, ул. им. Лодыгина А.Н., 5
	

	117
	ТП-2861п (ранее ТП-108п)
	2КТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, п. Березовый, Березовский сельский округ, ул. им. Лодыгина А.Н., 5
	

	118
	ТП-2521п
	2КТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, п. Березовый
	

	119
	ТП-2768п
	2КТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кулибина И.П., 6
	

	120
	ТП-1808п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, просп.Чекистов, 24
	

	121
	ТП-1779п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/2
	

	122
	ТП-1780п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 31/2
	

	123
	ТП-346п
	ЗТП 400-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 152
	

	124
	ТП-1704п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 41/1
	

	125
	ТП-1864п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Яна Полуяна, 41
	

	126
	ТП-1857п
	2БКТП 1250-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Тюляева, 4/1
	

	127
	ТП-1622п
	2БКТП 400-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 30й Иркутской Дивизии, 3
	

	128
	ТП-1664п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Думенко, 21
	

	129
	ТП-1117п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 70 лет октября, 17
	

	130
	ТП-1552п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. 70 лет октября, 15
	

	131
	ТП-2612п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, бул-р Клары Лучко, 4
	

	132
	РП-1734п
	БРП 10 кВ
	г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
	

	133
	ТП-1731п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
	

	134
	ТП-2298п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская, 52
	

	135
	ТП-1732п
	ВТП 2х1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская, 47
	

	136
	ТП-2379п
	ВТП 2х800-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Кубанская, 45
	

	137
	ТП-2139п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Старокубанская, 58
	

	138
	ТП-2504п
	2КТП 1000-6/0,4
	г.Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул.Айвазовского, д.116, строение 2
	

	139
	ТП-2418п
	2БКТП 1000-10/0,4
	г. Краснодар, ул. Соколова, 86
	

	140
	ТП-1714п
	ЗТП 160-6/0,4
	г. Краснодар, ул. Магистральная, 5
	

	141
	ТП-2375п
	2БКТП 630-10/0,4
	г. Краснодар, ул.Рождественская Набережная 2,4
	


	Заказчик

Управляющий ООО «ЭНСИ»

__________________________А.В. Падалка
	Исполнитель

__________________________  _______________



Приложение № 4
к Договору подряда

от _______________года № ____________
ФОРМА

Дефектная ведомость
	 
	 
	 
	УТВЕРЖДАЮ:

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	         ____________________ 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	" ____ " _________20___ г.

	 
	 
	 
	 

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

	на текущий ремонт/техническое обслуживание

	 
	 
	 
	 

	Наименование объекта:

	 
	 
	 
	 

	Местоположение объекта:
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	№
п/п
	Виды работ
	Ед. изм.
	Объем

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Составил: 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Проверил: 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	Заказчик

Управляющий ООО «ЭНСИ»

__________________________А.В. Падалка

	Исполнитель

__________________________ ______________



Приложение № 5
к Договору подряда

от __________ года № __________
График осмотра и планово-предупредительного ремонта
Приложение № 6
к Договору подряда

от ____________ года № ________
График проведения высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования
Приложение № 7
к Договору подряда

от ___________ года №________
График выполнения работ по наладке и ремонту устройств релейной защиты и автоматики
Приложение № 8
к Договору подряда

от __________ года № ________
Отчет по произведенным на объектах работах

Обслуживающая организация: ООО «Энергосервис»   

	№  п/п
	Объект
	Дата 

проведения 

 работ
	Виды произведенных работ (ТО – техническое обслуживание, Т-текущий ремонт, К-капитальный ремонт, Н(РЗА) – наладка релейной защиты и автоматики, Р(РЗА) – ремонт релейной защиты и автоматики
	Сумма 

(руб.)

	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание: 

 ООО «Энергосервис»           _______________________

                                                                                                                                                                                                            (подпись/расшифровка)

ООО «ЭНСИ»                    ________________________

                                                                                                                                                           (подпись/расшифровка)

	Заказчик

Управляющий ООО «ЭНСИ»

__________________________А.В. Падалка
	Исполнитель

__________________________  ______________
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